# KTB ERP × Canias ERP — Araştırma, Gap ve Öncelik Raporu

Tarih: 2026-10-15 · Kodlama: UTF-8

Kaynaklar: Canias resmi modül kitapları (TR/EN), canias.com modül sayfaları (BAS/INV/WMS/TRO/VER/MRP/SAL), FAB Teknoloji süreç haritası, FromDual IASSALITEM şema notları, CaniasForum (IASVERHEAD/ITEM), YouTube kullanıcı seviyesi envanteri (önceki çalışma).

Amaç: Sizin bilmediğiniz / atladığımız Canias mantığını ortaya koymak; KTB’deki eksik, unutulan ve düzeltilecek noktaları yapılabilirlik + öncelik (1–5) ile sıralamak.

# 1. Canias’ın tablo ve belge mantığı (özet)

Canias’ta her işlem belgesi tipik olarak şu anahtarlarla yaşar:

CLIENT + COMPANY + DOCTYPE + DOCNUM (başlık) → ITEMNUM (kalem). Örnek: IASSALHEAD / IASSALITEM (satış), IASVERHEAD / IASVERITEM (alış fatura kontrol).

Belge tipi (DOCTYPE) süreci ayırır: teklif, sipariş, irsaliye, fatura aynı “satış kalemi” ailesinde farklı DOCTYPE ile tutulabilir; REFDOCTYPE/REFDOCNUM ile zincir kurulur.

Destek tabloları (check tables) yüzlercedir: malzeme tipi, belge tipi, tedarik tipi, depo yeri, durum kodları… Parametre değişince sistem genelinde anında etkili olur.

Malzeme kartı (BAS) tek merkez: depo izinleri, MRP parametreleri, satış/satınalma varsayılanları, dil metinleri, barkod, birim çevrimi, kalite bayrakları.

Stok (INV) tek bakiyeden ibaret değil: kullanılabilir, rezerve, bloke, kalite, konsinye, fason, müşteri siparişi stoğu gibi stok türleri.

KTB bugün: her belge için ayrı tablo (satis_teklifleri, siparisler, sevk_emirleri, irsaliyeler, faturalar…). Bu daha okunaklıdır ama Canias’taki “tek belge motoru + DOCTYPE + referans zinciri” henüz yok. Hareket kodları yeni eklendi; DOCTYPE/numaratör/hareket kodu üçlüsü henüz zorunlu bağlanmadı.

# 2. Canias uçtan uca süreç (sizin bilmeniz gereken akış)

Resmi / partner kaynaklarda tekrarlanan ana zincir:

SAL sipariş → MRP (BOM+stok+açık sipariş) → PUR talep/sipariş → INV/WMS mal kabul (+ parti/raf) → VER fatura kontrol → FIN muhasebe

Paralel: PRD iş emri (ROU+CAP) → tüketim/giriş → QLT → mamul stok → PRC fiili maliyet

Satış çıkış: sevk/toplama (SHM/PAC/WMS) → irsaliye (EDN) → fatura (EIN) → FIN tahsilat

ATP/CTP: teklif/siparişte teslim tarihi stok+kapasite ile doğrulanır

Her stok hareketi bir belgeye bağlıdır; aynı belgeye eşzamanlı çakışan hareket engellenir; rezervasyon kullanılabilir stoğu düşer

# 3. KTB mevcut durum (kısa envanter)

~60 tablo; menüler: Sabit Tanımlar, Sistem, Ana Veri, Stok, Cari, Üretim, Satınalma, Satış, Finans

Satış zinciri yeni: Teklif→Sipariş→Sevk→İrsaliye→Fatura (e-belge alan iskeleti var)

Satınalma: talep/teklif/anlaşma/sipariş/mal kabul/alış fatura (VER 3-yönlü eşleşme yok)

Üretim: BOM ağaç UI, rota akış, emir, giriş; MRP/kapasite/fiili maliyet yok

Finans: hesap planı, muhasebe belgesi, mizan (portföy/kredi/DBS/dönem kapama yok)

SYS: kullanıcı/grup/parametre (JWT yetki, menü hak, audit log yok)

# 4. Öncelikli liste — Yapılabilirlik × Öncelik (1–5)

Skala: Öncelik 5 = iş değeri/acil; Yapılabilirlik 5 = mevcut stack ile hızlı yapılabilir. Skor = Öncelik×Yapılabilirlik (yüksek = önce yap).

| Kod | Kategori | Madde | Öncelik | Yapılabilirlik | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Tablo mantığı | Belge referans omurgası (DOCTYPE + REFDOC) | 5 | 5 | 25 |
| P02 | Tablo mantığı | Hareket kodu zorunlu bağ | 5 | 5 | 25 |
| P04 | Süreç | İrsaliye onayı depo doğrulama | 5 | 5 | 25 |
| P39 | Düzeltme | İrsaliye→fatura durum kilidi | 5 | 5 | 25 |
| P03 | Süreç | Satış rezervasyonu | 5 | 4 | 20 |
| P32 | Geliştirme | Açık miktar takibi | 5 | 4 | 20 |
| P09 | Süreç | Sayım / stok düzeltme | 4 | 5 | 20 |
| P12 | Süreç | Üretim: satış siparişinden emir UI | 4 | 5 | 20 |
| P31 | Geliştirme | Dönüştür UX iyileştirme | 4 | 5 | 20 |
| P37 | Düzeltme | Fatura liste filtresi tutarlılığı | 4 | 5 | 20 |
| P38 | Düzeltme | Negatif stok parametresi | 4 | 5 | 20 |
| P40 | Süreç | Satınalma: teklif→sipariş dönüşüm | 4 | 5 | 20 |
| P08 | Süreç | Depolar arası transfer (TRO) | 4 | 4 | 16 |
| P11 | Süreç | ATP basit kontrol | 4 | 4 | 16 |
| P13 | Süreç | Mal kabul → alış fatura bağ | 4 | 4 | 16 |
| P14 | Tablo mantığı | Firma/şirket çoklu yapı | 4 | 4 | 16 |
| P18 | e-Dönüşüm | PDF/QR irsaliye-fatura çıktısı | 4 | 4 | 16 |
| P27 | Süreç | İade süreçleri | 4 | 4 | 16 |
| P05 | Süreç | VER 3-yönlü fatura kontrol | 5 | 3 | 15 |
| P06 | Süreç | MRP iskeleti (v1) | 5 | 3 | 15 |
| P16 | Finans | Belge→muhasebe entegrasyonu | 5 | 3 | 15 |
| P15 | Tablo mantığı | Destek tablosu genişletme | 3 | 5 | 15 |
| P07 | Tablo mantığı | Stok türleri / durumlar | 4 | 3 | 12 |
| P17 | Finans | Cari borç/alacak ekstre | 4 | 3 | 12 |
| P20 | SYS | JWT + menü/depo yetkisi | 4 | 3 | 12 |
| P28 | Süreç | Fiyat listesi / iskonto koşulu | 4 | 3 | 12 |
| P21 | SYS | Audit / alan tarihçesi | 3 | 4 | 12 |
| P29 | Süreç | Ödeme koşulları / vade | 3 | 4 | 12 |
| P33 | Rapor | Operasyonel kokpit | 3 | 4 | 12 |
| P25 | Stok | Parti / seri takibi | 3 | 3 | 9 |
| P26 | Stok | WMS raf/konum hareketi | 3 | 3 | 9 |
| P22 | Üretim | Fiili maliyet (PRC/CAL sade) | 4 | 2 | 8 |
| P34 | Unutulan | E-posta / bildirim | 2 | 4 | 8 |
| P23 | Üretim | Kapasite / çizelgeleme (CAP) | 3 | 2 | 6 |
| P24 | BOM | Varyant / konfigüratör | 3 | 2 | 6 |
| P30 | Kalite | QLT kontrol noktası | 3 | 2 | 6 |
| P35 | Unutulan | Çoklu dil etiketleri UI | 2 | 3 | 6 |
| P36 | Unutulan | Alternatif stok / ikame | 2 | 3 | 6 |
| P10 | Geliştirme | Tek belge kalem motoru (opsiyonel) | 2 | 2 | 4 |
| P19 | e-Dönüşüm | GİB entegrasyonu | 3 | 1 | 3 |

# 5. Detaylı açıklamalar (yüksek skorlu maddeler)

## P01 — Belge referans omurgası (DOCTYPE + REFDOC) (Ö:5 Y:5 Skor:25)

Tüm satış/satınalma belgelerinde kaynak_belge_tipi + kaynak_belge_id (+ kalem ref). Canias REFDOCTYPE/REFDOCNUM karşılığı. Dönüşüm ve izlenebilirlik için zorunlu.

Not: 1–2 gün; mevcut zinciri bozmadan

## P02 — Hareket kodu zorunlu bağ (Ö:5 Y:5 Skor:25)

İrsaliye/mal kabul/üretim girişi/fatura kayıtlarında hareket_kodu_id zorunlu; stok_hareketleri’ne yaz. Numaratör↔hareket kodu eşlemesi.

Not: Hareket kodları zaten var

## P04 — İrsaliye onayı depo doğrulama (Ö:5 Y:5 Skor:25)

Sevk/irsaliye depo bakiyesi UI’da seçilir (prompt değil); yetersiz stokta net hata + önerilen depo.

Not: UX düzeltme

## P39 — İrsaliye→fatura durum kilidi (Ö:5 Y:5 Skor:25)

Taslak irsaliyeden fatura açılabiliyor; yalnızca Onayli’dan izin ver.

Not: İş kuralı bug

## P03 — Satış rezervasyonu (Ö:5 Y:4 Skor:20)

Sipariş onayında kullanılabilir stoktan rezerve; irsaliye onayı rezervi tüketir. INV’deki “rezerve stok” karşılığı.

Not: Bakiye görünümüne rezerve sütunu

## P32 — Açık miktar takibi (Ö:5 Y:4 Skor:20)

Sipariş kaleminde sevk/irsaliye/fatura kalan miktar; kısmi sevk.

Not: Canias ORDSTAT/DELSTAT benzeri

## P09 — Sayım / stok düzeltme (Ö:4 Y:5 Skor:20)

Sayım belgesi + fark hareketi (hareket kodu SAY/DUZ).

Not: Hızlı kazanım

## P12 — Üretim: satış siparişinden emir UI (Ö:4 Y:5 Skor:20)

API var (PRDT13); form sihirbazı + depo seçimi eksik.

Not: UI

## P31 — Dönüştür UX iyileştirme (Ö:4 Y:5 Skor:20)

Depo/taşıyıcı için prompt yerine form diyaloğu; zincir timeline ekranı.

Not: UX

## P37 — Fatura liste filtresi tutarlılığı (Ö:4 Y:5 Skor:20)

Alış/satış endpoint query; PUT’ta e-belge alanları tam güncellenmiyor olabilir — audit.

Not: Bugfix

## P38 — Negatif stok parametresi (Ö:4 Y:5 Skor:20)

sistem_parametreleri STOK_NEGATIF var; hareket motoru her zaman reddediyor — parametreyi uygula.

Not: Tutarlılık

## P40 — Satınalma: teklif→sipariş dönüşüm (Ö:4 Y:5 Skor:20)

PUR tarafında satıştaki gibi dönüştür butonları eksik.

Not: Simetri

## P08 — Depolar arası transfer (TRO) (Ö:4 Y:4 Skor:16)

Transfer talep → emir → stok çift hareket (çıkış+giriş). Yoldaki stok.

Not: Yeni belge tipi

## P11 — ATP basit kontrol (Ö:4 Y:4 Skor:16)

Sipariş/teklifte miktar ≤ kullanılabilir (+üretim planı yoksa uyarı).

Not: İş kuralı

## P13 — Mal kabul → alış fatura bağ (Ö:4 Y:4 Skor:16)

Mal kabulden alış faturası oluştur; miktar kilidi.

Not: Satış zincirinin aynası

# 6. Süreç iyileştirme önerileri (Canias’a hizalı ama KTB ölçeğinde)

Tek “belge yaşam döngüsü” ekranı: teklif→…→fatura timeline; her adımda kalan miktar.

Onay kapıları: stok çıkışı yalnız onaylı irsaliyede; muhasebe yalnız onaylı faturada.

Master data önce: hareket kodu + belge tipi + numaratör üçlüsü olmadan yeni belge tipi açma.

MRP’yi “otomatik sipariş makinesi” değil önce “öneri listesi” olarak koyun — Canias’ta da planlama öneri üretir, dönüşüm kullanıcı/onayladır.

WMS/raf’ı erteleyin; önce rezervasyon + transfer + sayım (INV çekirdeği).

e-Belge: önce doğru veri modeli + PDF; GİB entegrasyonu ayrı epik.

# 7. Tablo mantığı — Canias vs KTB karar matrisi

| Canias kavramı | KTB karşılığı | Öneri |
| --- | --- | --- |
| CLIENT/COMPANY | firmalar (kısmen) | Tüm belgelere firma_id |
| DOCTYPE + DOCNUM | ayrı tablolar + kod_serileri | Ref omurgası + DOCTYPE sözlüğü |
| IASSALITEM tek kalem ailesi | ayrı *_satirlari | Şimdilik ayrı tut; ref ile bağla |
| Destek tabloları | kategori + hareket_kodlari | Belge tipi/ödeme/stok durumu ekle |
| Stok türleri | tek bakiye | rezerve/bloke boyutu |
| Hareket ← belge | stok_hareketleri.belge_* | hareket_kodu_id zorunlu |
| VER 3-way match | alış fatura bağımsız | Sipariş+mal kabul eşle |
| MRP | yok | Öneri motoru v1 |

# 8. Unuttuklarımız (özet)

Kısmi sevkiyat / açık miktar (ORDSTAT–DELSTAT benzeri)

Rezervasyon ve kullanılabilir stok ayrımı

Transfer ve sayım belgeleri

VER fatura kontrolü (3 yönlü)

Belge→muhasebe otomatik fiş

Yetki (menü/depo) ve audit log

İade süreçleri

Parametrelerin fiilen uygulanması (negatif stok vb.)

Taslak irsaliyeden fatura kesme yasağı

# 9. Önerilen yol haritası (dalgalar)

## Dalga A — Stabilite & omurga (yüksek skor, hızlı)

P39, P38, P37, P01, P02, P04, P31, P32, P12, P40, P09

## Dalga B — Operasyonel derinlik

P03, P08, P11, P13, P14, P15, P27, P18, P05, P06, P16

## Dalga C — İleri Canias hizası

P07, P17, P20, P21, P22, P25, P26, P23, P24, P19, P30

# 10. Sonuç

Canias’ın asıl gücü “çok ekran” değil; CLIENT/COMPANY/DOCTYPE belge motoru, destek tabloları, stok türleri, rezervasyon, MRP önerisi ve belge→stok→muhasebe entegrasyonudur. KTB satış zinciri ve hareket kodlarıyla doğru yöne girdi; sonraki en yüksek getirili işler: referans omurgası, açık miktar, rezervasyon, iş kuralı düzeltmeleri (P39/P38), transfer/sayım, VER ve sade MRP.

— Rapor sonu · UTF-8 · KTB ERP · Canias araştırması —