# KTB ERP — Günlük Rapor

Tarih: 2026-10-15 · Kodlama: UTF-8

Dal: cursor/erp-dalga-a-omurga-4f63 · PR #8

# 1. Kapanış durumu

Git: temiz, origin ile senkron.

PR #8 açık ve güncel: Dalga A omurga + UI (menü/stok hareket/bağlı ekranlar).

.env / erp.db commit dışı (gitignore).

# 2. Bugün yapılanlar

• Canias gap araştırması → docs/16_* öncelik listesi

• Dalga A skor 25: P01 REFDOC omurga, P02 hareket kodu bağ, P04 depo doğrulama, P39 irsaliye→fatura kilidi

• Bağlı: P31 dönüşüm diyaloğu, P32 açık miktar, P38 STOK_NEGATIF

• Master/detay tek ekran (alt alta)

• Daraltılabilir sol menü

• Stok hareket CRUD: giriş/çıkış/transfer + numaratör (migration 015)

• Bağlı iç içe ekranlar (sipariş→sevk vb.) animasyon + prefill

• Rapor: docs/17_DALGA_A_YAPILAN_YAPILMAYAN_*.docx/csv (UTF-8)

# 3. Smoke / sistem

Sunucu :3000 ayakta; migration 001–015 uygulandı.

Satış zinciri + stok giriş/çıkış/transfer smoke OK.

# 4. Açık / yarın adayları

Dalga B (skor ~20): P03 rezervasyon, P09 sayım belgesi, P12 üretim emri UI, P37 fatura filtre, P40 PUR dönüşüm

Diğer: auth/yetki UI, MRP öneri, VER 3-way, fatura→muhasebe, e-dönüşüm PDF/GİB

Kontrol listesi: docs/14_GUN_SONU_KONTROL_LISTESI.docx